Popayán,  03 de marzo de 2022

Doctor

VICTOR FABIO DE LA TORRE VARGAS

Juez segundo de pequeñas causas y competencias múltiples

Popayán.

REF: CONTESTACION DE LA DEMANDA

RADICACION: 1900141890022021-00509-00

CLASE DE PROCESO: RESOLUCION DE CONTRATO

DEMANDANTE: MAGDA LORENA CASTRO GUERRERO

DEMANDADO: YASMIT DE JESUS PADILLA GERMAN

EDUARDO TIRADO AMADO, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma,

Apoderado de la parte demandada, respetuosamente me permito presentar a su despacho contestación de la demanda interpuesta contra mi prohijada, en los siguientes términos:

AL PUNTO PRIMERO: Parcialmente es cierto, ya que existe un contrato de obra civil Nro. 084-19, donde aparece contratante Magda Lorena Castro Guerrero y Giovanni Alberto Capote y contratista: Yasmit de Jesús Padilla German, pero, obsérvese que en el documento solo están las firmas de aceptación del contrato de Magda Lorena Castro Guerrero y Yasmit de Jesús Padilla, el cual data del 31 de julio de 2019. Por tal razón el señor Giovanni Alberto Capote no está llamado o con vocación a esta Litis.

AL PUNTO SEGUNDO: Se sujeta a lo estipulado en el contrato de obra civil nro. 084-19 que se encuentra dentro del expediente.

AL PUNTO TERCERO y CUARTO: Se manifiesta todo el valor del contrato pero se induce en error al  no mencionan que la placa de cimentación y desagüe quedo en un 100%  y los muros en un 70%. Ello, porque según los obreros que serán arrimados como testigos en este proceso, ya que llego al sitio de trabajo y donde se construía la obra un señor que se identificó de palabra como el apoderado del señor Giovanny Alberto Capote y los saco del sitio de trabajo el día 06 de enero de 2020, para que la obra no continuara, lo cual lo realizó de forma arbitraria y grosera, con la intensión e interés de demandar a mi prohijado, ya que la obra tuvo retrasos por la plaqueta de uno de los muros con quien las construye para ser levadas hasta el sitio de la obra. Igualmente por ser conjunto cerrado se les prohibió rotundamente el ingreso de los obreros y del arquitecto a cargo de la obra.

El apoderado hace apreciaciones imaginarias y vagas, cuando menciona que el hierro de 3/8 brilla por su ausencia, sin arrimar prueba de ello, solo especulaciones ya que este material va en la cimentación.

AL QUINTO: Dentro del contrato de obra, no aparece firmando  los señores Giovanni Alberto Capote y el señor Norberto Bautista

AL SEXTO: Deberá probarse.

AL SEPTIMO: Es Cierto, ya que las pretensiones de esta conciliación fue englobada por un precio muy superior a la realidad.

AL OCTAVO: Los obreros encargados de la obra fueron desalojados y se les impidió la continuación de la obra como se menciona en el punto Tercero y Cuarto.

AL NOVENO: EL ingeniero perito realizó la visita el día 26 de agosto de 2020, donde expone su informe sobre la construcción que allí encontró, igualmente deberá acreditar su inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores (R.A.A) o la Agencia Nacional de Avaluadores (A.N.A).

A LAS PETICIONES:

A LA PRIMERA: La obra no pudo llevarse a su terminación precisamente porque los trabajadores se les negó el ingreso al sitio de trabajo y fueron sacados de la obra, como se podrá demostrar con testimonio de quien fue objeto de ese ultraje.

A LA SEGUNDA: Como está demostrado en el proceso, se realizó una loza de cimientos al 100% y muros al 30%, razón suficiente para No exigir por parte de la demandada la suma de $20.500.000 ya que se generaron unos gastos en materiales, hierro, placas de cemento, mano de obra.

A LA TERCERA: No existe, ya que se omite por parte del apoderado.

A LA CUARTA: Deberá ser probado.

A LA QUINTA: El peritaje del ingeniero Hugo Ordoñez deberá ser debatido y no podrá constarle las causas del por qué la obra no tuvo su terminación, ya que no estaba el día en que los trabajadores fueron retirados del sitio de su trabajo por orden del esposa de la persona que firmó el contrato.

INTERROGATORIO DE PARTE SOLICITADO:

Solicito respetuosamente a su despacho se reciba en su oportunidad el testimonio de los señores:

1.- MAGDA LORENA CASTRO GUERRERO, quien firmó el contrato de obra civil Nro. 084-19 , ubicable en la carrera 4B Nro. 20 N 07 Popayán, correo electrónico: giovannialbertocapote&hotmail.com

2.- YANDER LUIS OCHOA PADILLA, c.c Nro. 1061751580, técnico de construcción, ubicable en la calle 67 AN Nro.8 a -44, a quien no se le permitió continuar con la obra.

PRUEBA APORTADA

1.- Álbum fotográfico tomado por uno de los trabajadores al momento de ser retirado y prohibido el ingreso a la obra, quien es llamado como testigo.

NOTIFICACIONES:

Las recibiré en la oficina 605 edificio Edgar Negret Popayán.

Celular 3127306755

Correo electrónico: eduardotiradoamado&gmail.com

Atentamente,

EDUARDO TIRADO AMADO

C.C Nro. 91239506 Bucaramanga

T.P Nro. 133.752 CSJ